PRIMI TECNOLOGIA LTDA.

Apontamento diário

| Código: | PSGSI - 02 |
| --- | --- |
| Revisão: | 00 |
| Data: | 21/01/2019 |
| Elaborado por: | Karen Scorci |
| Aprovado por: |  |

Histórico de revisões

| Data | Revisão | Revisado por | Descrição das alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/01/2019 | 00 | Karen Scorci | Emissão inicial |
| 16/12/2019 | 01 | Jean Cigoli | Revisão e atualização |

1.	Objetivo	3

2.	Áreas envolvidas	3

3.	Documentos de referência	3

4.	Procedimento - Trello	3

4.1	Quadros	3

4.1.1	Como funciona?	3

4.2	Quadros Manutenção / Projeto	4

4.2.1	Manutenção e outras atividades	4

4.2.2	Projetos	5

4.3	Abertura de tarefas	6

4.3.1	Por que é necessário?	6

4.3.2	Como realizar a abertura de um novo cartão?	6

4.4	Finalização da atividade	8

5	Considerações finais	8

- Objetivo

- Padronizar método de apontamento das atividades diárias dos colaboradores, para que seja possível consultar onde os recursos e esforços estão sendo gastos.

- Áreas envolvidas

- Desenvolvimento

- Documentos de referência

- PSGSI – Manual de versionamento e backup

- Procedimento - Trello

Cada colaborador deve realizar o apontamento diariamente, conforme o tempo gasto nas tarefas. Os apontamentos devem ser coerentes e claros, e as tarefas devem ser especificadas e objetivas.

  - Quadros

A primeira camada quando vamos identificar as nossas tarefas no trello são os quadros onde podemos visualizar as tarefas subdivididas por temas mais abrangentes.

### Como funciona?

Irão aparecer os quadros assim que entrar no grupo, sendo eles para guardar documentações ou de um projeto para desenvolvimento.

Quando adicionadas tarefas para você, o próprio trello enviará uma notificação.

  - Quadros Manutenção / Projeto

Com a existência de dois tipos de quadros um quadro geral, e outro quando tem um projeto novo, são necessárias algumas alterações no modo de criar tarefas.

### Manutenção e outras atividades

Fluxo de tarefas

Dentro de cada quadro é possível criar fluxos de tarefas, sendo desde o planejamento até a finalização, o padrão segue esse exemplo:

Cada colaborador irá organizar seus cartões dentro do fluxo de acordo com seu andamento.

Etiquetas

Existem tipos de etiquetas divididas por temas e cores que podem ser adicionadas a um cartão, são elas:

A etiqueta deve ser preferencialmente pré-determinada pelo solicitante da tarefa, porém o desenvolvedor também pode selecionar. Caso seja necessário poderá ser alterada a qualquer momento.

### Projetos

Fluxo de tarefas

O padrão para projetos segue esse exemplo:

Etiquetas

Os projetos também possuem suas etiquetas, são elas:

  - Abertura de tarefas

Ao iniciar qualquer tarefa seja ela imediata ou programada, devemos abrir um cartão descrevendo não apenas o que será feito, mas também como e/ou por que tal tarefa deve ser realizada.

É de suma importância deixar claro o objetivo daquela tarefa, para que no futuro ela não seja esquecida ou mal interpretada.

### Por que é necessário?

O setor possui diversos tipos de chamados, desde correções até reuniões urgentes e outras atividades não planejadas, além disso, deve realizar algumas entregas específicas. O registro das tarefas serve para que tenhamos controle das atividades realizadas, e saibamos o tempo gasto em cada uma delas.

### Como realizar a abertura de um novo cartão?

Título:

Criar um título informando o tema do cartão.

Descrição:

Dar detalhes mais específicos do que se trata aquela tarefa.

Membros:

Poderão ser adicionados membros aos cartões, que serão os colaboradores que irão desenvolver aquela tarefa.

Os membros de cada projeto podem ser alterados e adaptados de acordo com a necessidade da equipe.

Etiquetas:

Deverá ser identificado o tipo da etiqueta para está tarefa.

Fluxo de tarefas:

Colocar no fluxo de tarefa, sempre identificando o estado atual da tarefa.

Comentários:

Foi criado um padrão para os comentários e anexos a um cartão de tarefa, onde cada responsável deverá preencher, de acordo com as regras:

      - Ao finalizar uma tarefa deve-se explicar o que foi feito;

      - Ao parar uma tarefa por mais de um dia deve-se explicar o motivo da parada;

      - Quando uma tarefa for cancelada deve-se explicar o motivo do cancelamento;

      - Ao final do dia, caso a tarefa que esteja realizando ainda estiver em andamento deve-se explicar o que foi feito e o que falta para fazer;

      - Ao resolver um bug deve-se explicar como foi resolvido e se foi uma solução temporária ou solução fixa.

Obs.:

- Todos os registros devem ser feitos nos comentários da tarefa em questão;

- Documentos utilizados na realização da tarefa devem ser anexados junto ao cartão;

- Caso durante a execução da tarefa seja feito algum commit o link do mesmo deve se inserido junto ao cartão.

  - Finalização da atividade

Ao registrar uma tarefa como Resolvida, busque informar seus colegas de equipe, para que todos fiquem alinhados quanto as pendências do setor.

Quando estiver terminada a tarefa o cartão será encaminhado para o status de aguardando aprovação onde fica em aguardo pelo responsável do setor aprovar, ou irá para finalizado.

Ao final da semana, todos os cartões que estiverem com o status finalizado são arquivados.

- Considerações finais

É importante registrar toda tarefa, quanto mais detalhes sobre a execução de cada tarefa, mais fácil é o compartilhamento, manutenção e acompanhamento da mesma.

Se um dos integrantes deixa de realizar o apontamento das suas tarefas, pode prejudicar no registro e acompanhamento do rendimento de toda a equipe.